Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Село Кольцово»

Ферзиковского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2014 года                                                                                     №  84

с. Кольцово

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Строительство (реконструкция) очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с. Кольцово СП «Село Кольцово» на 2015-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения  «Село Кольцово» Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Кольцово»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Строительство  (реконструкция)  очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации  с. Кольцово СП «Село Кольцово» на 2015-2018 годы» (далее - Программа) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования на официальном стенде в администрации сельского поселения «Село Кольцово»  по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Кольцово, ул. Колхозная, д. 3.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

«Село Кольцово»                                                                                 М.К.Сухорукова

Приложение к

постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

сельского поселения «Село Кольцово»

от  30.12. 2014 г.  №  84

- Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Строительство  (реконструкция)  очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с. Кольцово СП «Село Кольцово» на 2015-2018 годы»

- ПАСПОРТ

- ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство  (реконструкция)  очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с. Кольцово СП «Село Кольцово» на 2015-2018 годы»

| Полное наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Строительство (реконструкция) очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с. Кольцово СП «Село Кольцово» на 2015-2018 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельское поселение «Село Кольцово» |
| Основания для разработки | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Водный кодекс РФ, - Устав сельского поселения «Село Кольцово» |
| Период реализации Программы | 2015-2018 годы |
| Цель Программы | -охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности, - формирование блока мероприятий и этапов очистки сточных вод, определение объемов финансирования по каждому этапу |
| Задачи Программы | - ликвидация недостатков в системе очистки и обеспечение нормативных показателей в сточных водах; -охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности |
| Основные мероприятия Программы | Обследование очистных сооружений с. Кольцово; Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования, всего – 4500,00 тысяч рублей, в том числе: 2015 г.: проектно-сметные и строительные работы - 500,0 тысяч рублей, областной и местный бюджеты; 2015 г. строительные и ремонтные работы – 4000,0 тысяч рублей, областной и местный бюджеты. Объемы финансирования Программы уточняются и корректируются ежегодно при рассмотрении бюджета на очередной финансовый год и по результатам выполненных проектных и изыскательских работ. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Реализация Программы позволит: 1. Улучшить экологическую обстановку. |

- Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

На территории муниципального образования сельское поселение «Село Кольцово» в с. Кольцово   находятся  очистные сооружения, год ввода в эксплуатацию - 1985,  производительность 100 м3/сутки, предполагающие  биологическую очистку сточных вод и  обеззараживание их с последующим выпуском в ручей Альжанка.

Оборудование  канализационных очистных сооружений, предполагающие биологическую  очистку и обеззараживание  сточных вод, отсутствует.  Поэтому очистные  сооружения работают в режиме только приемника сточных вод. Обеззараживание сточных вод не производится, осадки    сточных вод  располагаются на  иловых полях очистных сооружений.  Данные  очистные сооружения принимают стоки  от  400 человек, проживающих в многоквартирных домах.

Предварительная стоимость строительства (реконструкции) очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с. Кольцово согласно Программы Калужской области «Чистая вода» составляет   4 500,00  тысяч рублей.

Основная задача: улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Программа предусматривает реконструкцию на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованием собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг. Улучшение экологической обстановки, путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового назначения для выполнения требований природо- и водоохранных норм.

Реализация такого проекта возможна в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы, с привлечением средств регионального, местного бюджетов, а также средств инвесторов и частных лиц.

Раздел 2. Цели Программы, основные задачи

Основной целью Программы является проведение обследования очистных сооружений, формирование этапов строительства и реконструкции очистных сооружений.

Данные этапы включают в себя блок мероприятий, реализация которых позволит произвести полную биологическую очистку и доочистку с доведением качества очищенных стоков до действующих нормативов, а также обеспечить обработку и утилизацию осадка сточных вод.

Основные мероприятия Программы: выполнение  обследования и комплексного анализа состояния очистных сооружений, выполнение проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ.

Срок реализации Программы 2015- 2018 годы.

Раздел 3. Основные мероприятия Программы

| № п/п | Наименование | Исполнитель | Срок исполнения | Объемы и источники финансирования | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обоснование необходимости выполнения строительства (реконструкции) | Глава администрации поселения | апрель 2015г. |  |  |
| 2 | Пояснительная записка (существующее положение по системе канализации, очистке и утилизации сточных вод) | Глава администрации поселения | апрель 2015г. |  |  |
| 3 | Количественные или качественные покатели сточных вод (количество жителей, максимальный и минимальный расход м3/ сутки м3/час, норма водоотведения, концентрация загрязняющих веществ мг/л.) | Глава администрации поселения | апрель 2015г. |  |  |
| 4 | Подготовка ПС документации на капитальный ремонт КНС и канализационных сетей | Глава администрации поселения | май 2015г. |  |  |
| 5 | Экспертиза ПС документации | Глава администрации поселения | май 2015г. |  |  |
| 6 | Подготовка и подача заявки на проведение аукциона на выполнение изыскательских и проектных работ | Глава администрации | июнь 2015г. |  |  |
| 7 | Проведение аукциона | Глава администрации | июнь-июль 2015г. |  |  |
| 8 | Заключение договора с победителем аукциона | Глава администрации поселения | июль 2015г. |  |  |
| 10 | Дальнейшая реконструкция (капитальный ремонт) очистных сооружений |  | 2015 | 4500,00 тыс. рублей, областной и местный бюджеты, внебюджетные источники |  |

Раздел 4.Ресурсное обеспечение Программы

Стоимость строительно-монтажных (ремонтных) работ  будет определена проектно-сметной документацией и включать в себя средства бюджетов  двух уровней областного и местного, а также внебюджетных источников, в соответствии с Программой Калужской области «Чистая вода» на 2011-2017 годы.

Раздел 5.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

1. Обеспечить централизованным водоотведением территорию с. Кольцово;

2. Улучшить   экологическую обстановку.

3.  Прекратить сброс неочищенных  сточных вод в ручей Альжанка.

План мероприятий
муниципальной целевой программы «Строительство (реконструкция) очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации                  с. Кольцово СП «Село Кольцово» на 2015-2018 годы»

| №п/п | Наименование объекта | Кол-во объектов | Срок выполнения работ | Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей |  |  | Индикаторы реализации программы (количество жилых домов и объектов соц. культ.быта) | Распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт КНС и канализационных коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт канализационной насосной станции и канализационных коллекторов | 1 | 2015 г. | 500,00 | 450,00 | 50,00 |  | Администрация сельского поселения «Село Кольцово» |
|  | Итого 2015 г. | 1 |  | 500,00 | 450,00 | 50,00 |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство (реконструкция) очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с. Кольцово | 1 | 2015 г.- 2018 г. | 4000,00 | 1050,00 | 2950,00 | 15 | Администрация сельского поселения «Село Кольцово» |
| Всего 2015-2018 г. |  | 1 |  | 4000,00 | 1050,00 | 2950,00 |  |  |
| ВСЕГО |  | 1 |  | 4500,00 | 1500,00 | 3000,00 |  |  |

Очередность проектирования и строительства объектов  в данной Программе будет корректироваться в зависимости от количества денежных средств, заложенных в адресную программу на каждый последующий год.